## Slide 1
skyforce / RSEE4
2010/09/30
Weekly Report

## Slide 2: CCTv3 Improvement Research - Status
Progress
  AUO 11307 Platform
Problem
  UI移植
Future Plan
  AUO 11307 Platform
  Auto Adjust Color Database
  Dim Grey Fix: Find Reasonable Target White

## Slide 3: GUI Architectures
Forms and Controls
  一個簡單而熟悉的架構, 並沒有一個通用的名字, 在此暫且稱為Forms and Controls

## Slide 4: GUI Architectures
Model View Controller

## Slide 5: UI移植
Purpose
  將Hue中缺乏的色塊顯示功能
  將C3D中的UI移植到Hue使用, 包括
    Color Picker
      色彩選擇
      色彩轉換模擬
      色塊顯示
    Color Adjust
      HSV調整
使用TFrame
  節省系統資源, 避免重複設計相同UI
  建立可重複使用的物件，就如同視覺化繼承一個 TForm 一樣。
  使C3D與HUE透過TFrame可共用UI。
Color Picker
Replace
Replace
Color Adjust

## Slide 6: UI移植
UI的移植過程
  將TForm內的部分元件組合獨立成為TFrame
  將TForm的事件處理中:
    與TFrame內相關的UI事件保留在TFrame內
    與TFrame內無關的UI事件改以事件監聽(Listener)處理, 降低UI與Logic的耦合性
    將原本Forms and Controls分離成為Model View Controller模式(因耦合性高, 部份元件無法達成)
TForm
TFrame
func() {....}
handle
alter
alter
Listener
register
fire
Handler
listen() {....}

## Slide 7
 |  |  |  | 2010 Aug |  |  |  | 2010 Sep |  |  |  | 2010 Oct |  |  | 
List | Item | Start | End | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25
CCTv3 | 下視角亮度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Dim Grey Fix | 10/9 | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -可調整Dim Target White功能實作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -低灰階異色threshold實驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -最適Dim Target White自動產生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Non-stable CCT (B116XW03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -面板特性解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Workbook | 11/9 | 11/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PD Issue | Non-stable CCT (12306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -特性解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AUO-11307 Platform | HSV manual-adjustment revised | 8/25 | 9/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | color engine toolkit integrated | 9/14 | 9/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Sharpness/CM/HSV/CCT verification | 9/14 | 9/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Color Database | color engine auto-toolkit | 9/20 | 10/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -gamut mapping | 9/20 | 9/21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -embedded in CM/HSV auto-toolkit | 9/20 | 10/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | color database | 9/20 | 10/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | color engine SOP | 10/8 | 10/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |