## Slide 1
skyforce / RSEE4
2010/09/30
Weekly Report

## Slide 2: CCTv3 Improvement Research - Status
Progress
  AUO 11307 Platform
Problem
  UI移植
Future Plan
  AUO 11307 Platform
  Auto Adjust Color Database
  Dim Grey Fix: Find Reasonable Target White

## Slide 3: GUI Architectures
Forms and Controls

## Slide 4: GUI Architectures
Forms and Controls

## Slide 5: TFrame
使用TFrame的好處
  節省系統資源。
  建立可重複使用的物件，就如同視覺化繼承一個 TForm 一樣。
  使C3D與HUE可共用UI。
UI的移植過程
  將TForm內的元件組合獨立成為TFrame
  將TForm的事件處理中
    與TFrame內相關的UI事件保留在TFrame內
    與TFrame內無關的UI事件改以事件監聽方式處理, 降低耦合性
    將原本Forms and Controls分離成為Model View Controller模式
TForm
TFrame

## Slide 7
 |  |  |  | 2010 Aug |  |  |  | 2010 Sep |  |  |  | 2010 Oct |  |  | 
List | Item | Start | End | 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25
CCTv3 | 下視角亮度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Dim Grey Fix | 10/9 | 11/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -可調整Dim Target White功能實作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -低灰階異色threshold實驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -最適Dim Target White自動產生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Non-stable CCT (B116XW03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -面板特性解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Workbook | 11/9 | 11/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PD Issue | Non-stable CCT (12306) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -特性解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AUO-11307 Platform | HSV manual-adjustment revised | 8/25 | 9/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | color engine toolkit integrated | 9/14 | 9/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Sharpness/CM/HSV/CCT verification | 9/14 | 9/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Color Database | color engine auto-toolkit | 9/20 | 10/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -gamut mapping | 9/20 | 9/21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | -embedded in CM/HSV auto-toolkit | 9/20 | 10/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | color database | 9/20 | 10/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | color engine SOP | 10/8 | 10/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |